UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta w Szczecinie dnia ……………………….
pomiędzy:

Domem Kultury 13 Muz, Plac Żołnierza 2, 70 – 551 Szczecin, reprezentowanym przez dyrektora
reprezentowanym przez Dyrektora Waldemara Kulpę,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,

o treści następującej:

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu ścian zewnętrznych piwnic, schodów zejściowych do piwnicy od strony dziedzińca oraz stropu pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym na dziedzińcu wewnętrznym Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.
2. Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, oraz projekt techniczny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace, składające się na zadanie, z materiałów własnych, fabrycznie nowych, a także wykonać wszelkie niezbędne do wykonania prace pomocnicze, przygotowawcze i towarzyszące, oraz zapewnić wywóz i utylizację odpadów.
4. Wykonawca oświadcza, że:
1) zapoznał się z dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 i nie zgłasza do nich zastrzeżeń;
2) zapoznał się z terenem wykonywania prac i jego otoczeniem.

§ 2
1. Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na 3 dni robocze od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.
2. Termin zakończenia robót Strony ustalają na dzień ………………………………...
3. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac (Harmonogram), ze wskazaniem terminów wykonania poszczególnych etapów. Harmonogram, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zostanie załączony do niniejszej umowy.
4. W przypadku rozbieżności między Harmonogramem, a stanem faktycznym zaawansowania prac, strony dopuszczają możliwość aktualizacji Harmonogramu, jednak wymaga ona zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do umowy.
5. Jeżeli Wykonawca będzie się opóźniał z realizacją umowy w stosunku do Harmonogramu lub terminu końcowego wykonania prac, Zamawiający może zażądać przedstawienia mu planu naprawczego, a jeżeli nie przyniesie to skutku, zastosować postanowienia niniejszej umowy dotyczące kar umownych lub odstąpienia od umowy.
6. Zamawiający niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową, w przypadku opóźnienia Wykonawcy o więcej niż 7 dni w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu może zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na wyłączny koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 3
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy czynności, do których zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy, z wyjątkiem prac zastrzeżonych w rozdziale XIV pkt 4 SIWZ - prac konserwatorskich i restauratorskich.
2. Projekt umowy z podwykonawcą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; aneksy do umów z podwykonawcą podlegają zatwierdzeniu na zasadach przewidzianych dla projektu umowy.
3. Wykonawca przedłoży projekt umowy Zamawiającemu, wraz z oświadczeniem podwykonawcy o zgodzie na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zatwierdzenie treści projektu umowy, zmian umowy oraz zgłaszanie zastrzeżeń przez Zamawiającego odbywa się na zasadach określonych w art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, przy czym termin na składanie zastrzeżeń przez Zamawiającego Strony określają na 7 dni roboczych.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy, siedmiodniowy termin biegnie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w art. 143b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
7. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej.
8. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać dłuższego terminu płatności niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
9. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do przedkładania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów i udzielania wyjaśnień związanych z wykonywaniem prac stanowiących przedmiot umowy.
10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
11. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy jak za własne.
12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 4
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty rozbiórkowe, budowlano-konserwatorskie, ziemne, instalacyjnymi, operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3. Zamawiający ma prawo kontrolowania spełnienia obowiązków, o którym mowa w ust. 1 i 2, poprzez zażądanie w każdym czasie odpowiednio od wykonawcy lub podwykonawcy stosownego oświadczenia, a w przypadku dalszych wątpliwości, przedłożenia kopii umów o pracę oraz potwierdzenia uiszczenia opłat publicznoprawnych związanych z zatrudnieniem.
4. W przypadku nieprzedstawienia żądanych dokumentów, Zamawiający może zastosować postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych.

§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1. przekazania Wykonawcy terenu robót;
2. dokonywania odbioru prawidłowo wykonanych robót;
3. terminowej zapłaty wynagrodzenia;
4. przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do:
1. wydawania Wykonawcy poleceń i udzielania wskazówek, w tym również przez swoich upoważnionych przedstawicieli;
2. kontrolowania prawidłowości wykonywania robót przez Wykonawcę, w tym przestrzegania przez niego zasad bhp;
3. organizowania narad lub spotkań w razie stwierdzenia takiej potrzeby, w których Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć;
4. żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdego podmiotu lub osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub swoim zachowaniem wzbudza uzasadnione obawy co do zachowania przez nią zasad bezpieczeństwa.

§ 6
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. należytego i terminowego wykonania umowy, w tym wykonania wszelkich prac niezbędnych do jej prawidłowego wykonania;
2. wykonywania prac przy użyciu najwyższej jakości, nowych i niewadliwych materiałów i urządzeń, dostarczonych na swój koszt i odpowiedzialność wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami i badaniami;
3. poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach lub w mieniu, powstałych w związku z wykonywaniem umowy;
4. niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, w tym o roszczeniach osób trzecich, mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy;
5. niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o wykrytych wadach lub brakach dokumentacji - pod rygorem odkrycia robót na koszt Wykonawcy lub usunięcia wad i braków dokumentacji na koszt Wykonawcy;
6. bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót;
7. utrzymywania w porządku terenu i zaplecza budowy oraz przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego po jej zakończeniu;
8. składowania i zabezpieczenia materiałów na własny koszt;
9. uczestniczenia w spotkaniach i naradach na wezwanie Zamawiającego;
10. prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji budowy;
11. poddania się kontroli Zamawiającego w każdym czasie, w tym składania wymaganych umową oświadczeń i dokumentów, okazywania na każde żądanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, dokumentacji związanej z przebiegiem prac i ze stosowanymi materiałami (atesty, certyfikaty), składania na żądanie raportów o postępach prac;
12. przestrzegania wymogów związanych z ochroną środowiska, w tym gospodarowaniem odpadami; Wykonawcę obciążają wszelkie związane z tym koszty, ponadto w przypadku nałożenia kar przez właściwy organ Zamawiający zastrzega sobie prawo przeniesienia tej kary na Wykonawcę, jeżeli jej nałożenie jest związane z jego działaniem lub zaniechaniem;
13. niedopuszczenia do przebywania na placu budowy przez osoby nieuprawnione; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie osoby przebywające na placu budowy i skutki ich pobytu;
14. wstrzymania wykonywania prac na uzasadnione żądanie Zamawiającego;
15. zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych, o ile będzie to niezbędne w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

§ 7
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto podanego w ofercie nastąpi w jednej z form wskazanych w rozdziale XII pkt 2 SIWZ i na zasadach wskazanych w rozdziale XII SIWZ.
2. Wykonawca przedłoży dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku formy niepieniężnej Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu w oryginale) najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres trwania umowy oraz w trakcie trwania okresu rękojmi - zgodnie z ust. 6.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna, musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, a nadto w przypadku gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia w swej treści zawierać zapis, iż zabezpieczenie będzie płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz może zostać uruchomione przez Zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy, w szczególności nieuiszczenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone będzie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz pokryciu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy.
6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy, potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu końcowego odbioru. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia, Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi za wady.

§ 8
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej kwocie …… zł, zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po dostarczeniu faktury VAT wystawionej nie wcześniej niż po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru, w którym zostanie potwierdzone prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, bez wad i usterek.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowej, po wykonaniu 60% prac wskazanych w Harmonogramie, po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego, potwierdzającego odbiór częściowy przedmiotu umowy bez wad i usterek.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, do faktury VAT należy dołączyć oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie mu w całości wynagrodzenia należnego z umowy o podwykonawstwo i braku jakichkolwiek roszczeń z tytułu umowy o podwykonawstwo.

§ 9
1. Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:
1. odbiory częściowe, na życzenie Wykonawcy;
2. w razie konieczności, odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
3. odbiór końcowy,
4. odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.
1. Gotowość do odbioru i proponowany termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu w formie pisemnej lub dokumentowej. Odbiór końcowy nie może być przeprowadzony wcześniej niż po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót właściwych instytucji, w tym konserwatora zabytków, o ile jest to konieczne.
2. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
3. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich usunięcie. Wykonawca przy odbiorze dostarczy Zamawiającemu wszelkie wymagane deklaracje, certyfikaty, atesty; ich brak może być przyczyną odmowy odbioru.
4. Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru lub jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki - do czasu ich usunięcia.
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
7. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
8. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót i przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.
9. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.
10. Odbiór ostateczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad gwarancji jakości.
11. Dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu nie wyklucza możliwości zgłaszania zastrzeżeń na etapie odbioru końcowego.
12. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy w dniu odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego odbioru.

§ 10
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace, zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.
2. Zamawiający w ramach gwarancji może żądać usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wad, powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca w ramach gwarancji może żądać usunięcia każdej wady, która ujawniła się w okresie gwarancji.
4. Termin gwarancji wynosi ……………. zgodnie z ofertą Wykonawcy i liczony jest od dnia podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Termin ulega zawieszeniu każdorazowo na czas usuwania wady, od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiającego i biegnie dalej po zakończeniu usuwania wady, potwierdzonego protokołem.
5. Zawiadomienie Wykonawcy o wadzie może nastąpić na piśmie lub w formie dokumentowej. Zamawiający zawiadamiając o wadzie, zarówno w ramach rękojmi, jak i gwarancji, wyznaczy jednocześnie termin jej usunięcia.
6. Jeżeli Wykonawca, w ramach rękojmi lub gwarancji odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując również prawo do naliczenia i żądania kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego. Usunięcie wady potwierdza się protokolarnie.
7. W razie ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji istotnych wad wykonanych prac, Zamawiający może od umowy odstąpić po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - …… za każdy dzień zwłoki; nie więcej, niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - …… zł za każdy dzień zwłoki; nie więcej, niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
3) za niedostarczenie harmonogramu w terminie ustalonym w umowie - 1000 zł za każdy dzień zwłoki; nie więcej, niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
4) za nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na zebraniu, naradzie lub innym spotkaniu dotyczącym wykonania Umowy - 500 zł za każdą nieuzasadnioną nieobecność, nie więcej, niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
5) za powierzenie wykonania przedmiotu umowy w jakimkolwiek zakresie podwykonawcy bez zgody Zamawiającego bądź za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo - 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej, niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
6) za nieprzedstawienie Wykonawcy kopii umowy z Podwykonawcą - 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej, niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
7) za nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymaganego umową - 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto;
8) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu, w którym możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za opóźnienie lub zwłokę, z każdym dniem opóźnienia lub zwłoki.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

§ 12
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku, gdy:
1. Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację przedsiębiorstwa;
2. zostanie w stosunku do Wykonawcy wszczęte postępowanie naprawcze;
3. w postępowaniu egzekucyjnym zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy w części uniemożliwiającej lub utrudniającej znacznie wykonanie umowy;
4. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionej przyczyny przez okres kolejnych 7 dni roboczych lub opóźnia się z ich wykonaniem tak dalece, że ich terminowe zakończenie jest niemożliwe;
5. Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót i nie podjął ich mimo wezwania ze strony Zamawiającego;
6. Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z Umową lub narusza inne obowiązki wynikające z Umowy, w szczególności nie przedstawia oświadczeń lub dokumentów wymaganych Umową, i nie zaprzestaje naruszeń mimo wezwania Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, przy czym w przypadku nieodebrania przez Wykonawcę przesyłki poleconej za dzień doręczenia uważa się ostatni dzień awizowania przesyłki na poczcie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia, w szczególności w zakresie rękojmi, gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania umowy i kar umownych, nabyte przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu.
4. W razie odstąpienia od umowy:
1) strony sporządzą inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia; brak stawiennictwa jednej ze stron w ustalonym terminie powoduje uprawnienie drugiej strony do sporządzenia inwentaryzacji jednostronnie;
2) Wykonawca zabezpieczy plac budowy na własny koszt;
3) Wykonawca usunie z placu budowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia, urządzenia oraz sprzęt stanowiące jego własność.

§ 13
1. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości przewidzianej SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki) w terminie zgodnym z terminem rozpoczęcia robót pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
  1. konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek wystąpienia przeszkód niezależnych od woli stron, w tym w razie zaistnienia okoliczności noszącej znamiona siły wyższej;
  2. jeżeli niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, która jest korzystna dla Zamawiającego i niezbędna do prawidłowego wykonania umowy, a wynikająca z okoliczności, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć;
  3. konieczności dostosowania postanowień umowy do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli Stron;
  5. konieczności zmiany sposobu wzajemnych rozliczeń.
3. Zmiana umowy jest ponadto możliwa w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności związanymi z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

§ 15
1. Strony wskazują swoich przedstawicieli dla wykonywania niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego: …..
2) ze strony Wykonawcy: ……….
2. Doręczenia będą następować na adresy podane w główce umowy. W przypadku niezawiadomienia o zmianie adresu, doręczenia pod adres dotychczasowy uważa się za skuteczne.

§ 16
1. Zakazuje się dokonywania przelewu wynikających z niniejszej umowy wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawi zamówień publicznych oraz ustawy - Prawo budowlane.
3. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA